załącznik nr 3 do regulaminu

BI.7013.140.35.2015                                                Olecko, dnia 6 czerwca 2019 r.

##### Zaproszenie do złożenia oferty na:

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ustawy nie stosuje się

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Kompleksowy nadzór nad realizacją zadania: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.

(Zakres uprawnień budowlanych i skład zespołu winien być dostosowany do rodzaju, stopnia skomplikowania obiektu i innych wymagań związanych z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru. Osoby wchodzące w skład zespołu, winny posiadać uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Warunek powyższy spełni również osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa).

- Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: do 20 maja 2020 r.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć na załączonym formularzu,

- ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką, bez skreśleń,

- ma obejmować całość zamówienia

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. Nr 12, 24 czerwca 2019 r. do godziny 1000  Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej pod adresem e-mail um@um.olecko.pl

- Miejsce i termin oceny złożonych ofert

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 1015 w pokoju nr 6.

- Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 570100726

- Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)

W terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę (zlecenie) w Urzędzie Miejskim w Olecku. Umowa (zlecenie) musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

- Informacje dodatkowe:

- do propozycji cenowej należy dołączyć; wypełniony i zaakceptowany projekt umowy oraz uprawnienia zespołu inspektorów,

- propozycje cenowe niezawierające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane,

- Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- Druk propozycji cenowej.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej (www.umolecko.bip.doc.pl – przetarg na roboty budowlane) lub do wglądu u Zamawiającego.

Upubliczniono na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.umolecko.bip.doc.pl

załącznik nr 4 do regulaminu

.....................................................................			........................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)				           (miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

##### Propozycja cenowa

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na:

„Kompleksowy nadzór nad realizacją zadania: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku.

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

- Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlnej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto ..................... zł (słownie: .........................................................................)

podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)

brutto .....................zł (słownie: .........................................................................)

- Wymagany termin realizacji umowy: do 20 maja 2020 roku.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

.............................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Do propozycji cenowej należy załączyć:

- Wypełniony i zaakceptowany projekt umowy 1 egz.

- Uprawnienia zespołu inspektorów nadzoru 1 kpl.

# UMOWA BI.7013…….2015

na wykonanie usługi w zakresie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

zawarta w dniu ……… 2019 roku pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3,

NIP 847-158-60-73, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Olecka – Karola Sobczaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Kozielskiej

a: …………………….. (PESEL ………………………………) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………. z siedzibą …………… …………..…….., NIP ……………….., REGON ………………, zwanym Wykonawcą i uprawnionym do wykonania usługi objętej niniejszą umową.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży:

- konstrukcyjno budowlanej – ………………..……...……. Nr upr. …………..…………..

- inżynieryjnej – ………………..……...……. Nr upr. …………..…………..

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – ………………..……...……. Nr upr. …………..…………..

nad zadaniem inwestycyjnym pn: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory rzeki Lega w Olecku, (odcinków: Aleja Zwycięstwa – ścieżka istniejąca;  ścieżka istniejąca – ul. Nocznickiego;  ul. Nocznickiego – chodnik przy ul. Wodnej; chodnik przy ul. Wodnej; ul. 1-go Maja – ul. Młynowa; mostek przy ul. Partyzantów – ul. 1 go Maja; między mostkami przy ul. Partyzantów oraz rozlewiska z dojściem do ul. Tunelowej i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego TBS) który obejmuje:

I. NABRZEŻE RZEKI

- budowa schodów terenowych – nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm – 22,78 m2

- wykonanie ciągów komunikacyjnych (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 2290 m2, nawierzchnia z kostki kamiennej – 143,74 m2) wraz elementami umocnień i infrastrukturą towarzyszącą (śmietniki – 31 szt. drogowskazy drewniane – 16 szt. stojaki rowerowe drewniane – 20 szt. tablice informacyjne – 5 szt.);

- budowa zbiornika wodnego (rozlewisko) – powierzchnia całkowita rozlewiska – 0,6830 ha, umocnienie skarp i brzegów – 443 m,

- pogłębienie rzeki na łowisko wędkarskie o długości 62 m.

- remont istniejącej ścieżki biegnącej - nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej gr 6 cm – 379,9 m2 nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej  gr 8 cm – 291,8 m2)

- ścieżka nad rozlewiskiem (pomosty drewniane na palach i pontonach siatkowo-betonowych) o nawierzchni z desek – 1693,5 m2

- remont istniejącej kładki nad rzeką Lega o nawierzchni z desek – 22,43 m2;

- pomosty wędkarskie – drewniane o powierzchni 320 m2;

- przewieszenia nad rzeką Lega – pomosty drewniane o powierzchni 421,4 m2;

- placyki wypoczynkowe rozmieszczone przy ścieżce nad rzeką Lega (10 szt.) – 2 rodzaje – nadwieszane drewniane oraz bez nadwieszeń;

- lampy solarne drogowe – 132 szt.

- monitoring – kamery zewnętrzne z urządzeniami – 4 szt.

- zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki – 0,75 ha, nasadzenia krzewów – 244 szt., zabezpieczenie drzew – 110 szt.)

II. TERN REKREACYJNY „TBS”

- ciągi komunikacyjne na zagospodarowywanym terenie działki 727/15: ścieżki (nawierzchnie z kostki betonowej – 1360,7 m2, nawierzchnie z kostki kamiennej „kocie łby” – 172,9 m2), kładki drewniane (tarasy z desek drewnianych na legarach – 164,7 m2)

- miejsce do wypoczynku o nawierzchni piaszczystej – 286,5 m2, wyposażone w leżaki miejskie – 3 szt. i hamaki – 4 szt.

- plac do wypoczynku z elementami sensorycznymi - nawierzchnia z kostki betonowej – 182,2 m2, nawierzchnie w ścieżce sensorycznej o gr. 10 cm, z elementami - donica gabionowa o średnicy 245 cm, donica gabionowa o średnicy 270 cm, podwójna tablica z cymbałkami, podwójna tablica do rysowania, bębny; ławka gabionowa.

- ścieżka zdrowia: nawierzchnia piaszczysta na gruncie rodzimym – 140,6 m2, elementy ścieżki zdrowia – 6 szt. (obracająca beczka, siatka do wspinaczki, ruchomy mostek, przeplotnia potrójna, potrójny zestaw do wspinania, liany)

- elementy małej infrastruktury(ławki parkowe – 12 szt., leżaki miejskie – 7 szt., kosze na śmieci – 8 szt., kosze na psie odchody – 14 szt., wiaty rowerowe wraz ze stojakami na rowery – 2 szt. po 6 stojaków,

- zieleń (nasadzenia drzew i krzewów form piennych – 34 szt., nasadzenia drzew i krzewów form naturalnych – 102 szt., łąki parkowe – 0,1749 ha, trawniki – 1,2296 ha)

- oświetlenie zagospodarowywanego terenu: słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED – 10 szt., oświetlenie terenowe – 49 kpl.

III. MAŁA ARCHITEKTURA PRZYRODNICZA

- tablice informacyjne wzdłuż całego przebiegu ścieżki – 10 szt.,

- hotele dla owadów – 36 szt.,

- budki lęgowe 5 typów – 21 szt., budka półotwarta – 1 szt., budki lęgowe dla kaczek oraz sów – 4 szt.,

- kaczkomaty – 2 szt.)

§ 2

- Ustala się termin pełnienia kompleksowej obsługi wymienionego wyżej zadania: od dnia przekazania placu budowy do 20 maja 2020 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji robót i aneksowania.

- Do obowiązków Inspektora należy również kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz wad w okresie gwarancji.  Obowiązki Inspektora wygasają po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad na koniec okresu gwarancji.

- W razie niemożności wykonania obowiązku przez wykonawcę jest on zobowiązany do zapewnienia zastępstwa.

§ 3

Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane a szczególnie:

- kontrola jakości wykonywanych prac budowlano – montażowych zgodnie z projektem budowlanym,

# sprawdzenia posiadania przez wykonawcę robót aprobat technicznych, deklaracji zgodności, dla wyrobów budowlanych, urządzeń, spełniających wymagania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- spisywanie protokołów odbioru robót zanikających mających znaczenie dla właściwego przebiegu prac budowlano montażowych,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

- egzekwowanie od Wykonawcy robót osiągnięcia założonych efektów rzeczowych, oraz terminowego przekazania inwestycji do użytku.

- weryfikacja pod względem ilościowym i finansowym protokołów odbioru elementów robót,

- zabezpieczenie zaplecza niezbędnego do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

§ 4

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 6

- Wynagrodzenie za sprawowanie kompleksowej obsługi nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 wynosi brutto: …………………… PLN (słownie: …………………. ……………………………. zł …/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również czynności wymienione w § 2 ust. 2 i 3.

- Płatności za wykonanie usługi  regulowane  będą w czterech transzach, proporcjonalnie do zaawansowania robót potwierdzonego protokołem odbioru elementu robót, przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych, przelewem bankowym i przedłożeniu faktury wystawionej na Gminę Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury, na konto Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wykonuje działalność gospodarczą i w tym celu zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie minimalnej stawki godzinowej.

§ 7

Rozbieżności w zakresie rzeczowym robót nie mają wpływu na ostateczną wartość zamówienia.

§ 8

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości.

§ 9

- Zamawiający może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia na skutek nienależytego wywiązywania się z niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe w wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA