III. Realizacja zadań i projektów

1. Wprowadzenie

Najważniejszymi działaniami gminy, mającymi wpływ na  rozwój gospodarczy, to dbanie o jak najlepszy stan infrastruktury oraz zorganizowanie własnej działalności tak, aby stwarzała ona jak najkorzystniejsze warunki dla lokalnej przedsiębiorczości i inwestycji zewnętrznych.

Tak pojęta rola gminy sprowadza się do konsekwentnego myślenia strategicznego opartego na solidnej wiedzy i wszechstronnej analizie stanu gminy, ograniczania działalności gospodarczej komunalnych jednostek organizacyjnych, wyzbywania się komunalnych monopoli, kreowania konkurencji na rynku, stwarzania warunków do rozwoju inwestycji za pomocą wszelkich dostępnych gminie instrumentów (od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poczynając, a na inwestycjach gminnych kończąc), przystosowania szkół gminnych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wyzwań przyszłości, zlecania i przekazywania niezależnym od gminy firmom lub organizacjom zadań, które nie muszą być wykonywane bezpośrednio przez organy i jednostki gminy. Tylko wówczas gdy polityka gminy w zakresie jej własnych zadań nie tworzy barier utrudniających rozwój, może mieć sens stosowanie innych, dodatkowych środków wspierających przedsiębiorczość i lokalną gospodarkę, takich jak specjalne programy dla bezrobotnych, pomoc małym i  średnim przedsiębiorstwom, fundusze gwarancyjne, inkubatory przedsiębiorczości i inne.

Opis realizacji zadań w planie rozwoju lokalnego podzielono na dwa priorytety Dotyczą one zagospodarowania w infrastrukturę techniczną obszaru gminy oraz zagospodarowania w infrastrukturę społeczną. Oba priorytety są zgodne z działaniami zawartymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Ułatwia to i zarazem pozwala na przedstawienie koncepcji finansowania przyjętych zadań inwestycyjnych. Czas realizacji podzielona na dwa etapy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013. Jest to zgodne z przyjętymi w Unii Europejskiej okresami budżetowania.

- Struktura każdego z opisanych działań zawiera osiem elementów: Nazwę działania. Cel działania – przedstawia co ma być rezultatem danego działania. Uzasadnienie działania. Zgodność działań z dokumentami strategii wojewódzkiej, gminnej oraz zgodności z ZPORR oraz z SPO RZL. W tym punkcie zawarto również odniesienia do diagnozy stanu gminy. Uczestnicy działania – za uczestników działania przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane działania. Źródło finansowania – jako podstawowe źródło finansowania działań przyjęto środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uzupełnienie tych środków będą stanowiły środki w zależności od działania gmin, organizacji non profit, itp.

Priorytet I

POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA INFRASTRUKTURALNEGO  OBSZARU GMINY

| 1. Cel strategiczny nr 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działania nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej # oraz urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa ochrony zdrowia społeczności lokalnej, środowiska naturalnego oraz zmniejszenie problemów lokalnej gospodarki w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającej standardy Unii europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W gminie stan infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej można określić jako dobry. Niemniej jednak z uwagi na duże znaczenie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zarówno dla gospodarki jak i gospodarstw indywidualnych, należy dążyć do osiągnięcia jak najlepszego stanu w tym zakresie. W zakresie zwodociągowania ustalono konieczność podłączenia jak największej ilości gospodarstw domowych do sieci oraz modernizację istniejących ujęć a także wyznaczenie stref ochronnych ujęć wody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Przedsiębiorczość Pierwszy cel strategiczny: Ustabilizowanie kondycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw Trzeci cel operacyjny: Wykreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju inwestycji napędzających koniunkturę gospodarczą Drugi cel strategiczny: Podniesienie standardów życia mieszkańców Gminy Olecko Trzeci cel strategiczny: Zwiększenie rangi gospodarczej Gminy Olecko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Czwarty cel operacyjny: Prawidłowa gospodarka wodna i sprawny system infrastruktury technicznej przeciwpowodziowej i melioracyjnej Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne, organizacje pozarządowe. |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 14 972 800 |  |  |  | 2007-2013 | 21 345 100 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej sieci wodociągowej Liczba wykonanych przyłączy Liczba km wybudowanej kanalizacji ###### Liczba przepompowni Zwiększenie wydajności w m3/godz. Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę.

| Zadania inwestycyjne do działania nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej Borawskie Małe | 2005 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 558 200 | 139 550 | 418 650 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 2 | Sieć wodociągowa Gąski, Ślepie, Zajdy Folwark | 2004 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 617 000 | 154 250 | 462 750 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | ## Kanalizacja sanitarna Gąski – Ślepie | 2004 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 1 586 000 | 396 500 | 1 189 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Sieć wodociągowa Kijewo - Zatyki | 2004 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 1 245 800 | 311 450 | 934 350 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Kanalizacja sanitarna Olecko - Imionki | 2004 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 651 000 | 162 750 | 488 250 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Sieć wodociągowa Olecko – Imionki | 2004 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 1 012 200 | 253 050 | 759 150 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Sieć wodociągowa Olecko– Możne–Dworek-Pieńki – Dąbrowskie–Babki Oleckie | 2004-2006 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 2 261 100 | 565 275 | 1 695 825 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Sieć wodociągowa Olecko – Kukowo – Zajdy i Kukowo – Zatyki, Zabielno |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 2 137 000 | 534 250 | 1 602 750 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Sieć wodociągowa Kijewo Babki Gąseckie – Świdry Gąski |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 112 300 | 278 075 | 834 225 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 10 | Sieć wodociągowa – Jaśki – Duły – Doliwy |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 746 900 | 186 725 | 560 175 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 11 | Sieć wodociągowa - Jaśki – Rosochackie – Giże |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 909 700 | 227 425 | 682 275 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 12 | Sieć wodociągowa - Jaśki - Dobki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 385 500 | 96 375 | 289 125 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 13 | Kanalizacja sanitarna – Sedranki – Łęgowo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 178 800 | 294 700 | 884 100 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 14 | Kanalizacja sanitarna – Sedranki – Babki Oleckie |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 825 200 | 206 300 | 618 900 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 15 | Kanalizacja sanitarna – Jaśki – Rosochackie |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 630 600 | 157 650 | 472 950 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 16 | Kanalizacja sanitarna – Duły – Olszewo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 820 900 | 205 225 | 615 675 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 17 | Kanalizacja sanitarna – Siejnik – Kukowo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 025 400 | 256 350 | 769 050 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 18 | Kanalizacja sanitarna – Lenarty Biała Olecka |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 402 100 | 100 525 | 301 575 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 19 | Kanalizacja sanitarna – Lenarty – Judziki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 411 000 | 102 750 | 308 250 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 20 | Kanalizacja sanitarna – Gąski – Wólka Kijewska – Kijewo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 311 100 | 327 775 | 983 325 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 21 | Kanalizacja sanitarna – Wólka Kijewska – Zatyki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 656 200 | 164 050 | 492 150 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 22 | Kanalizacja sanitarna – Dobki – Giże |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 455 500 | 113 875 | 341 625 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 23 | Kanalizacja sanitarna - Olecko/Imionki - Możne | 2005 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 1 254 900 | 313 725 | 941 175 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 24 | Kanalizacja sanitarna - Możne/ Dworek Mazurski - Zajazd – Olecko | 2005-2006 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 542 500 | 135 625 | 406 875 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 25 | Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Olecku |  | 2007-2013 | Zwiększenie wydajności w m3/godz. | 6 834 000 | 1 708 500* | 5 125 500 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 26 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Olecku | 2005-2006 | 2007-2013 | Liczba km zmodernizowanej sieci | 1 347 000 | 336 750* | 1 010 250 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 27 | Stacja uzdatniania wody w Olecku | 2004-2006 |  | Zwiększenie wydajności w m3/godz. | 4 600 000 | 1 150 000* | 3 450 000 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 28 | Przebudowa wieży ciśnień w Olecku |  | 2007 – 2013 | Zapewnienie jakości usługi - dostawy wody | 800 000 | 280 000* | 520 000 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |

| 1. Cel strategiczny nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem działania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy, a przez to zniesienie barier rozwoju w postaci utrudnionej dostępności komunikacyjnej różnych części gminy. Modernizacja dróg umożliwi szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi oraz zwiększy dostępność do sieci dróg krajowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostępność komunikacyjna jest obecnie jednym z ważniejszych czynników zapewniających przewagę konkurencyjną określonego terenu (zarówno pod względem ruchu turystycznego jak również zewnętrznych inwestycji). Poza tym modernizacja dróg powoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ułatwia tranzyt towarów przez teren gminy, który również może napędzać lokalną gospodarkę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Przedsiębiorczość Pierwszy cel strategiczny: Ustabilizowanie kondycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw Trzeci cel operacyjny: Wykreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju inwestycji napędzających koniunkturę gospodarczą Drugi cel strategiczny: Podniesienie standardów życia mieszkańców Olecka Trzeci cel strategiczny: Zwiększenie rangi gospodarczej Olecka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Pierwszy cel operacyjny: Zwiększenie zewnętrznej dostępności transportowej oraz wewnętrznej spójności regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 140 000 |  |  |  | 2007-2013 | 3 545 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej drogi Liczba km zmodernizowanej drogi

| Zadania inwestycyjne do działania nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Dzięgiele-Świdry |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej –3,4 km | 850 000 | 212 500 | 637 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Rosochackie-Jaśki |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 2,5 | 500 000 | 125 000 | 375 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Olszewo/Duły–Gordejki Małe |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej– km 0,85 | 170 000 | 42 500 | 127 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Duły – |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej– km 0,5 | 150 000 | 37 500 | 112 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Możne |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 1,3 | 325 000 | 81 250 | 243 750 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Borawskie – Borawskie Małe |  | 2007-2013 | Modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 2,75 | 750 000 | 187 500 | 562 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej Olecko Świętajno - Orzechówek - | 2004 |  | Modernizacja nawierzchni asfaltowej– km 0,85 | 140 000 | 35 000 | 105 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Siejnik - Kukowo |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 1,88 | 400 000 | 100 000 | 300 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Zajdy Ślepie |  | 2007-2013 | Przebudowa korpusu i nawierzchni żwirowej/asfaltowej – km 2,2 | 400 000 | 140 000 | 260 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |

| 1. Cel strategiczny nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Nazwa działania nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usprawnienie systemu gromadzenia i wywożenia odpadów poprzez segregację w miejscach ich powstawania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa walorów użytkowych i estetycznych środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemy związane z utylizacją odpadów stałych w gminie, wymaga pilnego rozwiązania. Jak wskazuje diagnoza (punkt 2.4 – Identyfikacja problemów), kwestie związane z gospodarką w zakresie odpadów stałych hamują rozwój usług turystycznych. Działania związane z modernizacją wysypisk odpadów komunalnych, budową zakładu przetwórstwa odpadów, wprowadzeniem segregacji i utylizacji śmieci i odpadów, itp., przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego jak również (biorąc pod uwagę uciążliwość tego typu obiektów dla środowiska naturalnego) zapobiegną dalszej degradacji środowiska. Wpływ tego typu działań z całą pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie z działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Przedsiębiorczość Pierwszy cel strategiczny: Ustabilizowanie kondycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw Trzeci cel operacyjny: Wykreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju inwestycji napędzających koniunkturę gospodarczą Czwarty cel operacyjny: Rozwój przemysłu i przetwórstwa drzewnego z zachowaniem zasad równowagi środowiska przyrodniczego Drugi cel strategiczny: Podniesienie standardów życia mieszkańców Gminy Olecko Trzeci cel strategiczny: Zwiększenie rangi gospodarczej Gminy Olecko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czwarta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Ochrona środowiska naturalnego Pierwszy cel strategiczny: Zachowanie i odnawianie zasobów środowiska naturalnego obszaru położonego na terenie Zielonych Płuc Polski Pierwszy cel operacyjny: Zachowanie wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych Trzeci cel operacyjny: Racjonalne gospodarcze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Piąty cel operacyjny: Infrastruktura techniczna na rzecz ochrony środowiska zgodna z normami Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |

| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne. |  |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 |  |  |  |  | 2007-2013 | 3 062 000 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba zmodernizowanych wysypisk odpadów komunalnych Udział segregowanych i utylizowanych odpadów i śmieci w ogólnej ilości gminnych odpadów i śmieci (w %)

| Zadania inwestycyjne do działania nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Gospodarka odpadami – rozbudowa składowiska - instalacja odgazowania, zakup kompaktowa |  | 2007-2013 | Modernizacja wysypiska | 2 752 000 | 688 000 | 2 064 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 2 | Gospodarka odpadami - punkt odpadów niebezpiecznych i zawierających azbest |  | 2007-2013 | Zwiększenie bezpieczeństwa składowania | 310 000 | 77 500 | 232 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |

| 1. Cel strategiczny nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ MIASTA OLECKO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Zmodernizowanie podstawowej infrastruktury technicznej zwiększającej dostępność województwa dla inwestorów i polepszającej warunki gospodarowania oraz życia miejscowej ludności |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie wizerunku miasta zadbanego, rozwiniętego oraz przyjaznego dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów, spełniającego wszystkie istotne funkcje stolicy regionu (powiatu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |
| W programach rozwoju Unii Europejskiej dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i komunikacyjna nadaje regionom wysoką rangę. Miasto powiatowe powinno zapewnić transport ludzi i rzeczy, który bezpośrednio przekłada się na transport informacji, idei, nowinek technicznych, itp. Infrastruktura regionalna powinna zapewniać różnego typu wymianę. Znaczne polepszenie infrastruktury komunalnej miasta Olecko z całą pewnością przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności ofert lokalizacyjnych, szczególnie dla inwestorów zewnętrznych, poprawy warunków życia miejscowej ludności oraz zwiększy wewnętrzną spójność regionu. |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Przedsiębiorczość Pierwszy cel strategiczny: Ustabilizowanie kondycji rynkowej lokalnych przedsiębiorstw Trzeci cel operacyjny: Wykreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju inwestycji napędzających koniunkturę gospodarczą Czwarty cel operacyjny: Rozwój przemysłu i przetwórstwa drzewnego z zachowaniem zasad równowagi środowiska przyrodniczego Drugi cel strategiczny: Podniesienie standardów życia mieszkańców Gminy Olecko Trzeci cel strategiczny: Zwiększenie rangi gospodarczej Gminy Olecko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Pierwszy cel operacyjny: Powstanie dobrych i bezpiecznych układów komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania Szósty cel operacyjny: Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |

| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 1 472 100 |  |  |  | 2007-2013 | 23 982 100 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km zmodernizowanej drogi Liczba km zmodernizowanych chodników Liczba zmodernizowanych ciepłowni Powierzchnia uzbrojonych terenów w km2

| Zadania inwestycyjne do działania nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzysząca na osiedlu Siejnik w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 587 200 | 146 800 | 440 400 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 2 | Przebudowa ulicy dojazdowej na zapleczu ul. Gołdapskiej | 2004 |  | Poprawa komunikacji | 174 000 | 43 500 | 130 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | Budowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ul Cisowa w Olecku | 2004-2006 |  | Poprawa komunikacji | 338 800 | 84 700 | 254 100 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i wąskotorówce w Olecku | 2005 |  | Modernizacja systemu | 326 000 | 81 500 | 244 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Przebudowa systemu grzewczego w Olecku |  | 2007-2013 | Modernizacja systemu | 15 000 000 | 3 750 000 | 11 250 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 11 | Budowa ulicy lokalnej z infrastruktura towarzysząca - ul. Słoneczna w Olecku. |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 407 700 | 101 925 | 305 775 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 12 | Budowa ulic osiedlowych wraz infrastrukturą towarzyszącą w Olecku | 2004-2006 | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 13 | Budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście “A” w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 645 500 | 161 375 | 484 125 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 14 | Budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Sokola w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 430 900 | 107 725 | 323 175 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 15 | Budowa ulic osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - osiedle przy ul. Parkowej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 1 495 500 | 373 875 | 1 121 625 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 16 | Budowa ulicy dojazdowej przy ul. Zielonej w Olecku | 2004-2006 | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 155 700 | 38 925 | 116 775 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 17 | Budowa ulicy lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Parkowa/Gołdapska w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 439 400 | 109 850 | 329 550 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 18 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Armii Krajowej – Kopernika w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 179 600 | 44 900 | 134 700 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 19 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą - zaplecze ul. M. Dąbrowskiej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 908 900 | 227 225 | 681 675 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 20 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki i Targowej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 460 200 | 115 050 | 345 150 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 21 | Przebudowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Zamostowa w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 207 600 | 51 900 | 155 700 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 22 | Budowa ulic lokalnych z towarzyszącą - Śródmieścia “I” w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 699 900 | 174 975 | 524 925 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 23 | Uzbrojenie terenów pod inwestycje -"TAG" w Olecku | 2005 |  | Uzbrojenie terenu | 597 300 | 149 325 | 447 975 | Budżet Gminy Fundusze UE |

Priorytet II

POPRAWA ZAGOSPODAROWANIA W INFRASTRUKTURĘ  SPOŁECZNĄ OBSZARU GMINY

| 1. Cel strategiczny nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # POPRAWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja infrastruktury oświatowo-sportowej w szkołach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawna infrastruktura społeczna gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubożeniu społeczeństwa najczęściej towarzyszy zmniejszanie nakładów na infrastrukturę społeczną. Doprowadzić to może do dekapitalizacji bazy szkolnej, obiektów sportowych, trudności w podnoszeniu poziomu edukacji społeczeństwa, pogorszenia stanu zdrowotności, w tym dzieci i młodzieży oraz wzrost patologii społecznych. Ważnym zadaniem szkoły (oprócz głównej edukacyjnej funkcji) staje się wieloaspektowa profilaktyka zjawisk patologicznych (obejmujących stan zdrowia uczniów, dojrzałość psychiczną, itp.). Ich rozpoznawanie i powstrzymywanie w środowisku szkolnym, staje się niezbędnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej. W tym celu powinno się rozwijać – w miarę możliwości finansowych - formy pozaszkolnej działalności oświatowo-wychowawczej, zarówno rozwijającej indywidualne potrzeby i zainteresowania uczniów, jak również organizującej czas wolny (sport, rekreacja, turystyka). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Rozwój efektywnej oświaty Trzeci cel strategiczny: Poprawa stanu bazy lokalowej i wyposażenia szkół z terenu gminy Pierwszy cel operacyjny: Dostosowanie sieci szkół do potrzeb reformy oświatowej Drugi cel operacyjny: Opracowanie systemu obiektywnej priorytetyzacji potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie oświaty i określenie sposobów ich finansowania Czwarty cel strategiczny: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy Pierwszy cel operacyjny: Organizacja atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piąta domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Zasoby ludzkie Pierwszy cel strategiczny: Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego obszaru Pierwszy cel operacyjny: Sprawny i wielopłaszczyznowy system edukacji dostosowany do potrzeb Regionu, wymagań nowoczesnej gospodarki oraz funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi cel strategiczny: Sprawny system edukacji dostosowany do potrzeb gospodarki regionu, sprzyjający rozwojowi zasobów ludzkich Drugi cel operacyjny: Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich tworzących warunki dla nowych działalności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 2 321 000 |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Wartość środków finansowych przeznaczonych na cele oświatowe Liczba wybudowanych obiektów oddanych do użytku Liczba zmodernizowanych obiektów

| Zadania inwestycyjne do działania nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Adaptacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 – kompleks boisk szkolnych | 2004 |  | uruchomienie oraz modernizacja obiektu | 321 000 | 80 250 | 240 750 | Budżet Gminy Programy UE |
| 2 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gąskach | 2004-2006 |  | uruchomienie oraz modernizacja obiektu | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 | Budżet Gminy Programy UE |

| 1. Cel strategiczny nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY KULTURALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacja zaplecza kulturalno-rozrywkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Rozwój aktywności kulturalno-rekreacyjnej w gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultura, w tym rozwój działalności kulturalnej i ochrona dziedzictwa narodowego są czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na podnoszenie atrakcyjności gminy. Marketing turystyczny polega na tworzeniu nowych produktów oraz umiejętnym łączeniu ich z już istniejącymi. Dlatego też imprezy kulturalno-rekreacyjne będą mogły w przyszłości przynosić dodatkowe efekty w skojarzeniu ich z ofertą turystyczną. Rozwój i upowszechnianie nowych form życia kulturalnego, skupiających aktywność społeczną w dziedzinie kultury i rekreacji oprócz tworzenia wartości dodanej w turystyce, wspomaga również życie intelektualne w gminie. Przejawem poprawy w tym zakresie będzie także ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla harmonijnego rozwoju społecznego. Rozwój szeroko rozumianej kultury, w tym materialnego dziedzictwa kulturowego, zaplecza działalności kulturalnej, centrów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych stanowić będzie zespół czynników determinujących atrakcyjność regionu dla mieszkańców i potencjalnych turystów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Turystyka, sport, kultura Pierwszy cel strategiczny: Zwiększenie wpływów finansowych do kasy miasta oraz powiększenie kapitału zewnętrznego w Gminie Olecko (turyści, inwestorzy) Drugi cel operacyjny: Budowa infrastruktury turystycznej, sportowej, kulturalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzecia domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Turystyka i rekreacja Pierwszy cel strategiczny: Wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej Regionu, umożliwiającej jego wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok Pierwszy cel operacyjny: Wdrożenie produktów turystycznych opracowanych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu Drugi cel operacyjny: Budowa tożsamości Regionu - opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej Regionu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ósmy cel strategiczny: Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Pierwszy cel operacyjny: Dobry stan zabytków i muzeów Drugi cel operacyjny: Szeroka oferta kulturalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 4 714 000 |  |  |  |  | 2007-2013 | 13 615 400 |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Wartość środków finansowych przeznaczonych na cele kulturalno-rozrywkowe Liczba imprez kulturalnych mających miejsce na terenie gminy Liczba wybudowanych zmodernizowanych obiektów

| Zadania inwestycyjne do działania nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Przebudowa budynku Regionalnego Ośrodka Kultury “Mazury Garbate” w Olecku. | 2005-2006 |  | doprowadzenie do wyższej użyteczności | 620 000 | 155 000 | 465 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 2 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – modernizacja budynku “Skoczni” | 2004 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 714 800 | 178 700 | 536 100 | Budżet Gminy Programy UE |
| 3 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – korty tenisowe | 2004-2006 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 280 000 | 70 000 | 210 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 4 | Centrum sportowo –rekreacyjno-kulturalne – stadion miejski – zadaszenie trybun | 2004-2005 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 617 100 | 154 275 | 462 825 | Budżet Gminy Programy UE |
| 5 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – modernizacja półrotundy kamiennej | 2004-2005 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 750 500 | 187 625 | 562 875 | Budżet Gminy Programy UE |
| 6 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – pole namiotowe |  | 2007-2013 | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 155 000 | 38 750 | 116 250 | Budżet Gminy Programy UE |
| 7 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – wyciąg do nart wodnych |  | 2007-2013 | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 2 450 000 | 612 500 | 1 837 500 | Budżet Gminy Programy UE |
| 8 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo- sportowa z infrastrukturą (pływalnia) |  | 2007-2013 | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 10 540 000 | 2 635 000 | 7 905 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 9 | Centrum sportowo - rekreacyjno- kulturalne – ochrona bioróżnorodności jeziora Oleckie Wielkie | 2004-2006 | 2007-2013 | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 1 381 500 | 345 375 | 1 036 125 | Budżet Gminy Programy UE |
| 10 | Centrum sportowo - rekreacyjno- kulturalne – amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie |  | 2007-2013 | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 820 500 | 285 500 | 535 000 | Budżet Gminy Programy UE |

| 1. Cel strategiczny nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # BUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działanie nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi turystyki |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Cel działania: |  |
| --- | --- |
| #### Ukształtowanie wizerunku gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie |  |

| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspomaganie wzrostu atrakcyjności gminy jako obszaru zamieszkania, rozwoju urozmaiconych form wypoczynku turystycznego, działania polegające na wydłużeniu sezonu turystycznego, m.in. przez wykorzystanie rzeźby terenu do tworzenia ścieżek rowerowych, może przynieść gminie wymierne efekty finansowe. Turystyka bardzo często stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarek lokalnych. Ze względu na bogactwo dziedzictwa i atrakcyjność turystyczną regionu wszelkie inwestycje poczynione w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy są wręcz niezbędne. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych bardzo pożytecznymi działaniami mogą okazać się działania związane z promocja gminy, stworzeniem systemu informacji kulturalnej i turystycznej, itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Turystyka, sport, kultura Pierwszy cel strategiczny: Zwiększenie wpływów finansowych do kasy miasta oraz powiększenie kapitału zewnętrznego w Olecku (turyści, inwestorzy) Drugi cel operacyjny: Budowa infrastruktury turystycznej, sportowej, kulturalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. b) Zgodność ze strategią obszaru funkcjonalnego EGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druga domena strategiczna w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcji rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego EGO: Przedsiębiorczość Drugi cel strategiczny: Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru Trzeci cel operacyjny: Budowa tras rowerowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piąty cel strategiczny: Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur Pierwszy cel operacyjny: Maksymalne i dynamiczne wykorzystanie predyspozycji turystycznych regionu Drugi cel operacyjny: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 |  |  |  |  |  | 2007-2013 | 407 000 |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Wartość środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę i promocję turystyki Liczba funkcjonujących km drogi rowerowej

| Zadania inwestycyjne do działania nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | ### Ścieżki rowerowe |  | 2007-2013 | Liczba km oddanych do użytku ścieżek | 407 000 | 101 750 | 305 250 | Budżet Gminy Programy UE |

| - Cel strategiczny nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### POPRAWA STANU POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nazwa działania nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Zwiększenie dostępności oraz jakości pozostałych usług użyteczności publicznej na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury społecznej (zwłaszcza poprawy obiektów użyteczności publicznej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W gminie występuje niedorozwój w infrastrukturze oraz wyposażeniu pożytecznych dla edukacji, zdrowia oraz poprawy wizerunku gminy placówek użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierwsza domena strategiczna w Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko: Turystyka, sport, kultura Trzeci cel strategiczny: Tworzenie przyjaznego klimatu życia dla mieszkańców Olecka. Podnoszenie jakości życia, budowanie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców, rozbudzanie ich aktywności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 3 – Rozwój lokalny; ###### Działanie 3.1 Obszary wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 375 000 |  |  |  | 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba zmodernizowanych obiektów ###### Liczba uruchomionych placówek

| Zadania inwestycyjne do działania nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | Czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa remizy strażackiej w Lenartach | 2004 |  | Uruchomienie obiektu | 225 000 | 56 250 | 168 750 |  |
| 2 | Przebudowa budynku po Przedszkolu Nr 1 w Olecku | 2004 |  | Modernizacja obiektu | 150 000 | 37 500 | 112 500 | Budżet Gminy Programy UE |

POPRAWA  INFRASTRUKTURY  SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

| - Cel strategiczny nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE REGIONU DO REALIZACJI DŁUGOTRWAŁEGO PROCESU BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I WYRÓWNANIE DYSPROPORCJI W ZAKRESIE DOSTĘPU I WYKORZYSTANIA INTERNETU, DLA SZYBSZEGO I SPRAWNIEJSZEGO ZARZĄDZANIA REGIONEM ORAZ ZAPEWNIENIA ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nazwa działania nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rozwój społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Cel działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a przez to wzrost efektywnego funkcjonowania samorządu poprzez przyspieszenie załatwiania spraw w urzędzie dla klientów. Umożliwi to również obywatelom szybszy dostęp do informacji o załatwionych sprawach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uzasadnienie działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroniczny obieg dokumentów w znacznym stopniu ułatwi pracownikom Urzędu Miejskiego w Olecku pracę, a także pozwoli na szybszy dostęp do dokumentów zarchiwizowanych. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pozwoli skrócić czas rejestracji działalności gospodarczej w urzędach objętych projektem, przez co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu i tworzenia nowych miejsc pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Powiązanie działania z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionalna Platforma Cyfrowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. a) Zgodność ze strategią gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Tworzenie przyjaznego klimatu życia dla mieszkańców Gminy Olecko. Podnoszenie jakości życia, rozbudzanie ich aktywności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. c) Zgodność ze strategią województwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trzeci cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniająca bardziej zrównoważony rozwój regionu oraz atrakcyjność zamieszkania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. d) Zgodność z innymi programami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; ###### Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gmina Olecko wraz z Powiatem Oleckim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 170 072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba załatwionych spraw

IV. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Wdrażanie każdego Planu Rozwoju wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu osiągnięcia postawionych celów. Zaniechanie kontroli realizacji planu może skutkować spadkiem skuteczności i efektywności procesu wdrażania.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Olecko będzie  monitorowany przez Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olecko, który został powołany do tego celu przez Burmistrza Olecka.

2. Sposoby oceny realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Ocena realizacji Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. ewaluacji i monitoringu Planu Rozwoju Lokalnego Olecko, który to przedstawiać będzie informacje Radzie Miejskiej. Komisja ta będzie dokonywała oceny realizacji Planu dwa razy do roku. Podstawą oceny Planu  będą zestawy mierników zawartych przy każdym z zadań zawartych w PRL Gminy. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągniecie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Warunkami jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego aby mogło sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z: wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego i wspieranego przez wszystkich uczestników; optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw; innowacyjność proponowanych rozwiązań, wyrażająca się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym; istnienie grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy było powołanie grupy roboczej (komitet techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Burmistrza Olecka. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań; śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań; proponowanie rocznych programów działań; wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Miejskiej zmian w działaniach podejmowanych w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

4. Public Relations planu rozwoju lokalnego

- Plan Rozwoju Gminy Olecko posiada duże znaczenie dla władz, jak mieszkańców gminy. Dlatego też proces jej wdrażania powinien być procesem publicznym. Szeroka akcja informacyjna władz gminy jest jednym z podstawowych gwarantów jego skutecznego wdrażania.

- Public relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Działania  gminy w zakresie PR są prezentowaniem całej działalności gminy związanej z wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego i wszystkich jego funkcji w procesie zaspokajania potrzeb społecznych. Jest to koncepcja zmniejszania dystansu w stosunkach między gminą a mieszkańcami.

- Działalność PR obejmuje: stosunki z mediami; wspieranie wprowadzania nowych inwestycji; budowanie image całej gminy, by sprzyjać jej inwestycjom, komunikacji z gminą, lobbing, doradztwo.

- Zadania PR dla Planu Rozwoju Lokalnego są różne w zależności od grup, do których są skierowane. Polegają one na:

- w stosunku do pracowników Urzędu Gminy: kreowanie postaw zadowolenia z pracy, gminy i realizowanych zadań;

- w stosunku do mieszkańców: upowszechnianiu informacji o perspektywach działania gminy, zmianach w zarządzaniu, koniecznych nakładach finansowych; informowanie o celach i perspektywach gminy, o jej akcjach na rzecz najbliższego otoczenia.

E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998, s. 3.