| 6. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |
| --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne |  |

| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004-2006 | 140 000 |  |  |  | 2007-2013 | 8 093 696 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej drogi Liczba km zmodernizowanej drogi

| Zadania inwestycyjne do działania nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Gąski – Świdry - Dzięgiele |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu drogi i wykonanie nawierzchni drogowej asfaltowej – 6,189 km | 5 258 696 | 1 248 029 | 4 010 667 | Budżet Gminy Fundusze UE Powiat Olecko |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej Rosochackie-Jaśki |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 2,5 | 500 000 | 125 000 | 375 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej Olszewo/Duły–Gordejki Małe |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej– km 0,85 | 170 000 | 42 500 | 127 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej Duły |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej– km 0,5 | 150 000 | 37 500 | 112 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Możne |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 1,3 | 325 000 | 81 250 | 243 750 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Borawskie – Borawskie Małe |  | 2007-2013 | Modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 2,75 | 750 000 | 187 500 | 562 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej Olecko Świętajno - Orzechówek - | 2004 |  | Modernizacja nawierzchni asfaltowej– km 0,85 | 140 000 | 35 000 | 105 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej Siejnik - Kukowo |  | 2007-2013 | Poszerzenie, modernizacja korpusu i nawierzchni asfaltowej – km 1,88 | 400 000 | 100 000 | 300 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej Zajdy Ślepie |  | 2007-2013 | Przebudowa korpusu i nawierzchni żwirowej/asfaltowej – km 2,2 | 400 000 | 140 000 | 260 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |