| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego), związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 4 239 524 |  |  |  | 2007-2013 | 20 875 200 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km zmodernizowanej drogi Liczba km zmodernizowanych chodników Liczba zmodernizowanych ciepłowni Powierzchnia uzbrojonych terenów w km2

| Zadania inwestycyjne do działania nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzysząca na osiedlu Siejnik w Olecku | 2005-2006 |  | Poprawa komunikacji | 747 724 | 121619 | 626105 | Budżet Gminy Fundusze UE Budżet państwa |
| 2 | Budowa ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ul Cisowa w Olecku | 2004-2006 |  | Poprawa komunikacji | 338 800 | 84 700 | 254 100 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | Przebudowa systemu grzewczego w Olecku |  | 2007-2013 | Modernizacja systemu | 15 000 000 | 3 750 000 | 11 250 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Budowa ulicy lokalnej z infrastruktura towarzysząca - ul. Słoneczna w Olecku. |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 407 700 | 101 925 | 305 775 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Budowa ulic osiedlowych wraz infrastrukturą towarzyszącą w Olecku | 2004-2006 | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - Śródmieście “A” w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 645 500 | 161 375 | 484 125 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Budowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Sokola w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 430 900 | 107 725 | 323 175 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Budowa ulic osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - osiedle przy ul. Parkowej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 1 495 500 | 373 875 | 1 121 625 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Budowa ulicy dojazdowej przy ul. Zielonej w Olecku | 2004-2006 | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 155 700 | 38 925 | 116 775 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 10 | Budowa ulicy lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Parkowa/Gołdapska w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 439 400 | 109 850 | 329 550 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 11 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Armii Krajowej – Kopernika w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 179 600 | 44 900 | 134 700 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 12 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą - zaplecze ul. M. Dąbrowskiej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 908 900 | 227 225 | 681 675 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 13 | Budowa ulicy lokalnej z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki i Targowej w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 460 200 | 115 050 | 345 150 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 14 | Przebudowa ulicy z infrastrukturą towarzyszącą - ul. Zamostowa w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 207 600 | 51 900 | 155 700 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 15 | Budowa ulic lokalnych z towarzyszącą - Śródmieścia “I” w Olecku |  | 2007-2013 | Poprawa komunikacji | 699 900 | 174 975 | 524 925 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 16 | Uzbrojenie terenów pod inwestycje -"TAG" w Olecku | 2005 |  | Uzbrojenie terenu | 597 300 | 149 325 | 447 975 | Budżet Gminy Fundusze UE |