| - Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina lub działające w jej imieniu jednostki organizacyjne (np. szkoły, spółki prawa handlowego z udziałem ww. jednostek samorządu terytorialnego); Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; Inne jednostki publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004-2006 | 6 250 444 |  |  |  | 2007-2013 | 15 277 936 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Wartość środków finansowych przeznaczonych na cele kulturalno-rozrywkowe Liczba imprez kulturalnych mających miejsce na terenie gminy Liczba wybudowanych zmodernizowanych obiektów

| Zadania inwestycyjne do działania nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – korty tenisowe | 2004-2006 |  | Powstanie obiektu sportowego | 280 000 | 70 000 | 210 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 2 | Budowa ścieżki pieszo –rowerowej z obozowiskiem na dawnym szlaku kolejki wąskotorowej w Olecku | 2005- 2006 | 2007-2013 | Powstanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | 1 467 436 | 577 085 | 890 351 | Budżet Gminy Programy UE |
| 3 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – wyciąg do nart wodnych |  | 2007-2013 | Powstanie infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | 2 450 000 | 612 500 | 1 837 500 | Budżet Gminy Programy UE |
| 4 | Centrum sportowo - rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo- sportowa z infrastrukturą (pływalnia) |  | 2007-2013 | Zabezpieczenie potrzeb miasta w zakresie zaplecza sportowo - rekreacyjnego | 10 540 000 | 2 635 000 | 7 905 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 5 | Centrum sportowo - rekreacyjno- kulturalne – amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie |  | 2007-2013 | Powstanie obiektu kultury i sztuki | 820 500 | 285 500 | 535 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 6 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 2004-2006 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej | 1 600 927 | 598 685 | 1 002 242 | Budżet Gminy Programy UE Budżet państwa |
| 7 | Przebudowa budynku w parku miejskim z placem przy Placu Wolności | 2005-2006 |  | Powstanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą techniczną | 4 369 517 | 1 226 597 | 3 142 920 | Budżet Gminy Programy UE Budżet państwa |