Umowa nr …/…./2020

zawarta w Olecku w dniu ……...2020 r

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o. o. z siedzibą w Olecku, 19-400 Olecko ul. Składowa 7, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000066976 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, NIP 847-000-03-03, REGON 790319959, zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowaną przez:

p. Marcina Małeckiego - Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym lub Stroną,

a

przez:

§ 1

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do realizacji: Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - dla projektu:

"Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”

§ 2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Etap I – przygotowanie inwestycji

- Pomoc przy zawieraniu umów z zewnętrznych źródeł finansowania. Zakres obejmuje:

- pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami finansującymi i przyznającymi dotacje oraz pożyczki, w tym przy kompletowaniu i sporządzaniu załączników do umów oraz prowadzenie procedury wprowadzania zmian,

- Współudział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlano – montażowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie:

- przygotowanie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności:

  - przygotowanie dokumentacji ogłoszeniowej: zapytanie ofertowe specyfikacja istotnych warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy, projekt umowy z wykonawcą, inne dokumenty potrzebne do ogłoszenia przetargu,

- przygotowanie dokumentów do zamieszczenia zapytania ofertowego 
w bazie konkurencyjności,

- udzielanie wyjaśnień na pytania w trakcie trwania postępowania,

- doradztwo na każdym etapie postępowania.

- Przygotowanie treści umowy z wybranym wykonawcą, zgodnie z ustaleniami przetargu i na warunkach wynikających ze złożonej oferty.

II. Etap II – realizacja inwestycji

1. Sprawdzenie, uzgodnienie i zaakceptowanie dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę.

- Przekazanie wykonawcy przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, 
a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.

- Ustanowienie na własny koszt inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego.

- Sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, 
a w szczególności:

    - kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót 
z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa w toku robót budowlanych i przyszłego użytkowania,

    - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

    - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,

    - kontrola jakości wykonanych prac i wydawanie poleceń usunięcia usterek

    - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, częściowych

    - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, zgłaszanych przez Wykonawców lub Zamawiającego, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, bądź opinii rzeczoznawców.

    - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie 
i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

- Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia.

- Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej.

- Sprawdzenie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie 
z wykonawcą i aktualnym postępem prac w zakresie rzeczowym i finansowym (potwierdzonym przez protokół).

- Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji – zgodnie z wymogami instytucji finansujących.

- Załatwienie spraw związanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej.

- Dokonywanie odbiorów technicznych, przy współudziale Zamawiającego, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji.

- Organizacja i uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych.

- Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy.

- Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Udział w pracach komisji odbioru.

- Pomoc zamawiającemu w przygotowaniu wszystkich wymaganych niezbędnych dokumentów, wniosków i zezwoleń na eksploatację (np. z UDT, Sanepidu, Straży Pożarnej).

- Pomoc w przygotowaniu wniosków o uzyskanie decyzji na użytkowanie (o ile będzie taka potrzeba).

III. Rozliczenia bieżące oraz rozliczenie końcowe Inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z jednostkami dotującymi i finansującymi, w zakresie:

            - Weryfikowania wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod kątem kwalifikowalności w ramach POIŚ,

            - kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo-          finansowym,

            - przygotowywanie wniosków o zaliczkę i ich rozliczanie,

            - przygotowywania wniosków o płatność dla poszczególnych etapów realizacji          projektu, w terminach i formie zgodnej z umową dotacyjną i pożyczkową,

            - opracowanie wniosku o płatność końcową,

            - sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i          rachunkowym,

            - przygotowywanie dokumentów i informacji związanych z rozliczaniem realizacji projektu, których zażąda instytucja finansująca, w tym przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji,

            - przygotowywanie ewentualnych wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,

            - opracowywanie raportów z monitorowania w okresie trwałości projektu,

            - udział w spotkaniach i rozmowach z jednostką wdrażającą i kontrolną,

            - pomoc podczas kontroli projektu.

Usługa objęta niniejszą umową musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, w szczególności z art. 25, 26, 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) z późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnień oraz zgodnie ze złożonym zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę, a także wymogami instytucji finansujących.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający przekaże Inwestorowi Zastępczemu istotne dla wykonania prac objętych Umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnięcia.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 4

Termin realizacji umowy

        - Umowa zawarta na czas określony tj. od dnia jej podpisania do dnia ukończenia i rozliczenia Inwestycji, łączenie z rozliczeniem z instytucjami do finansującymi.

        - Realizacja Inwestycji będzie przebiegać zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

        - Terminy realizacji zamówienia mogą ulec przedłużeniu, w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych bądź wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

§ 5

Umocowanie prawne Inwestora Zastępczego.

Inwestor Zastępczy pełniąc czynności zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru działa w imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiającego i tylko w zakresie działań własnych wynikających z zakresu obowiązków zawartych w niniejszej umowie i SWIZ.

W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony w szczególności bez zgody Zamawiającego do zaciągania zobowiązań wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, zawierania umów, zlecania robót dodatkowych, zawierania ugód lub prowadzenia postępowań odwoławczych lub sądowych.

§ 6

Pozostałe obowiązki

- Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Inwestor Zastępczy:

  - Powoła wskazanych w ofercie inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności, w tym między innymi branże:

      - instalacje i sieci sanitarne,

      - konstrukcyjno budowlanej,

      - instalacje i sieci elektryczne

- Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie umożliwiającym terminowe, planowane rozpoczęcie robót:

  - dane osobowe,

  - zakres umocowania,

  - oświadczenia tych osób o podjęciu się obowiązków inspektorów nadzoru,

  - uwiarygodnione kopie uprawnień osób o których mowa w ust 1.

- Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, osób o których mowa w ust 1, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.

- Inwestor Zastępczy ustanawia inspektorów nadzoru, którzy działają w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Inwestorem Zastępczym - przepisami wynikającymi z ustawy „Prawo budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie wskazanych w ustawie Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

- Zmiana inspektora nadzoru odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.

- Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną.

- Jeżeli w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, wystawia w ciągu 24 godzin pisemne potwierdzenie polecenia.

- Polecenia inspektora nadzoru nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.

§ 7

    - Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego.

Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Inwestora Zastępczego na podstawie złożonej oferty, wynosi:

Netto						- …………………  PLN

Podatek VAT 23 % 		- …………………  PLN

OGÓŁEM					- …………………  PLN

Słownie: ……………………………………………………………………………. złotych 00/100

- Zamawiający udzieli Inwestorowi Zastępczemu zaliczki (na podstawie faktury zaliczkowej) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w terminie do 7 dni od dnia ukazania się listy rankingowej POIŚ nr konkursu – POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 z informacją o przyznaniu dofinansowania. Zaliczka zostanie rozliczona w pierwszej fakturze.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jak również jej części, będzie dokonana po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego.

- Warunkiem uruchomienia następnych płatności określonych w pkt. 5 jest podpisanie umów z instytucjami finansującymi.

- Ogólna, zryczałtowana kwota zamówienia za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego wypłacana będzie Inwestorowi Zastępczemu częściami po zrealizowaniu poszczególnych etapów prac:

  - Po podpisaniu umów z instytucjami finansującymi – 15% ogólnej kwoty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego

  - Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane oraz przekazanie terenu budowy wybranemu wykonawcy – 10% ogólnej kwoty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego

  - W ratach proporcjonalnych do stopnia zaawansowania prowadzonych robót budowlano - montażowych Inwestycji – 60 % ogólnej kwoty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego

- Po zakończeniu, odbiorach końcowych i rozliczeniu Inwestycji w tym z instytucją finansującą – 5% ogólnej kwoty wynagrodzenia za sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a nie zakwestionowaną fakturę do 14 dni od chwili jej otrzymania.

§ 8

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie nieuzyskania dofinansowania z NFOŚiGFW na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych. W tym przypadku umowa automatycznie ulega rozwiązaniu i Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inwestora Zastępczego,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inwestora Zastępczego,

- jeżeli Inwestor Zastępczy nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Inwestor Zastępczy zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Inwestor Zastępczy nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Inwestor Zastępczy nie realizuje w należyty sposób obowiązków wynikających z Umowy, t.j. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje te obowiązki, w szczególności, gdy jego działania lub dostarczone opracowania przygotowane w związku z realizacją Umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą lub godzą w słuszny interes Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwa i terminową realizację inwestycji,

- gdy nie doszło do wyłonienia wykonawcy inwestycji z przyczyn niezależnych od inwestora i inwestycja nie będzie realizowana

- Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie może nastąpić w ciągu 30 dni od ziszczenia się któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust.1 Inwestor Zastępczy może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia wyłącznie za czynności wykonane, na dzień odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor Zastępczy jest zobowiązany możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy poświadczyć rozliczeniem wartość usług i wykonanych prac, wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcom robót na dzień rozwiązania Umowy przedstawiając kosztorys rzeczywiście wykonanych robót dla każdej wykonanej pozycji kosztorysu inwestorskiego.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Inwestor Zastępczy jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności, jeżeli działania lub opracowania przygotowane w związku z realizacją Umowy są niezgodne z prawem, fachową wiedzą niezbędną do realizacji Umowy lub i godzą w słuszny interes Zamawiającego.

- W zakresie wykraczającym poza postanowienia ust 1 do odpowiedzialności Inwestora Zastępczego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 10

Kary umowne.

1. Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7, 
z terminem płatności 30 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy,

- zwłoki w wykonaniu ustalonego etapu prac określonych w § 2 lub usunięcia usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7 za każdy dzień zwłoki

2. Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie:

- rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 7, z terminem płatności 30 dni od daty odstąpienia od umowy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 9 ust.1, uzasadniających odstąpienie Zamawiającego od umowy.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 11

- Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron.

- Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Zamawiającego upoważnieni są:

- ………………………….

- Do realizacji zadań określonych umową w imieniu Inwestora Zastępczego upoważnieni są:

  - ………………………….

Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) oraz oferta Inwestora Zastępczego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INWESTOR ZASTĘPCZY